WZÓR UMOWY

UMOWA  NR  BGM-S.272..........201...AW

# Nr Centralnego Rejestru UM ...................................

W dniu ......................................... 201.... r. w Szczecinie pomiędzy:

GMINĄ MIASTO SZCZECIN (NIP: 851-030-94-10), Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

reprezentowaną przez:

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................,

zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………..…… NIP ……………….. , REGON …………………. , zwanym dalej WYKONAWCĄ,

na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015.2164 j.t.), została zawarta umowa o dzieło, będąca zamówieniem publicznym, o następującej treści:

§ 1

- ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania prace geodezyjne i kartograficzne, obejmujące  WYKONANIE MAP ZE WSTĘPNYM PROJEKTEM PODZIAŁU,  DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ DO ZATWIERDZENIA PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI ORAZ WYZNACZENIE I OKAZANIE NOWYCH PUNKTÓW GRANICZNYCH dla nieruchomości stanowiącej działki nr ............... z obrębu ewidencyjnego nr .........., położone w rejonie ul. Stary Szlak w Szczecinie.

- Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 dzieli się na etapy:

- I etap

- aktualizacja treści mapy zasadniczej i ewidencyjnej (w tym danych ewidencyjnych), ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego uzbrojenia technicznego (np. kanalizacja lokalna, szamba, studnie, oczyszczalnie przydomowe, itp.), ogrodzeń, murów oporowych, innych elementów zagospodarowania terenu  istotnych dla dzierżawców przedmiotowego terenu i mogących mieć wpływ na usytuowanie granic działek projektowanych do wydzielenia,

- wznowienie wskazanych punktów granicznych - doprowadzenie istniejących punktów wyznaczających granice nieruchomości do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi dotyczącymi geodezji i kartografii (w tym stabilizacja w terenie punktów granicznych znakami naziemnymi i podziemnymi),

- połączenie w jedną działkę ewidencyjną działek wskazanych w „Ustaleniach ogólnych”,

- okazanie zainteresowanym stronom granic dzielonej nieruchomości przed jej podziałem,

- sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących zmiany powierzchni nieruchomości (przed jej podziałem) przekraczającej wartości dopuszczalne, aktualizacji użytków gruntowych (jeśli zajdzie potrzeba dokonania takich zmian),

- wykonanie map ze wstępnym projektem podziału nieruchomości (po połączeniu działek w jedną działkę ewidencyjną) - na zaktualizowanym  podkładzie mapy zasadniczej,

- II etap

- wykonanie map z projektem podziału  nieruchomości na zaktualizowanym podkładzie mapy zasadniczej oraz wykazów zmian danych ewidencyjnych w zakresie podziału

- sporządzenie protokołu z przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi wraz ze szkicem,

- III etap

- odebranie egzemplarza ostatecznej decyzji (z załącznikami) zatwierdzającej podział nieruchomości – do dołączenia do operatu technicznego,

- wyznaczenie i utrwalenie na gruncie nowych punktów granicznych (stabilizacja znakiem naziemnym i podziemnym) wraz ze szkicem zawierającym sposób stabilizacji -  po zatwierdzeniu podziału,

- okazanie zainteresowanym stronom granic nowych działek,

- sporządzenie wykazów zmian danych ewidencyjnych do KW.

- Szczegółowy opis przedmiotu zlecenia (zamówienia) stanowi załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

- Termin realizacji zamówienia wynosi:

- I etapu - 80  dni kalendarzowych od daty podpisania umowy,

- II etapu – 45 dni kalendarzowych od daty przekazania WYKONAWCY postanowienia wydanego przez Wydział Urbanistyki i Administracji Budowlanej UM Szczecin w sprawie podziału nieruchomości wskazanej w § 1 umowy,

- III etapu - 45 dni kalendarzowych od daty przekazania WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO ostatecznej decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.

- Termin realizacji I etapu zamówienia zostanie dotrzymany przez WYKONAWCĘ, gdy ZAMAWIAJĄCY reprezentowany przez Inspektora prowadzącego z Biura Geodety Miasta i Inspektora współpracującego z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami UM Szczecin, najpóźniej w ostatnim dniu biegu terminu określonego dla realizacji I etapu zamówienia odbierze wyniki prac będących przedmiotem I etapu zamówienia i podpisze „Protokół odbioru I etapu zamówienia” przedłożony ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ.

- Termin realizacji II etapu zamówienia zostanie dotrzymany przez WYKONAWCĘ, gdy ZAMAWIAJĄCY reprezentowany przez Inspektora prowadzącego z Biura Geodety Miasta UM Szczecin, najpóźniej w ostatnim dniu biegu terminu odbierze wyniki prac będących przedmiotem II etapu zamówienia  i podpisze „Protokół odbioru II etapu zamówienia” przedłożony ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ.

- Termin realizacji III etapu zamówienia zostanie dotrzymany przez WYKONAWCĘ, gdy ZAMAWIAJĄCY reprezentowany przez Inspektora prowadzącego z Biura Geodety Miasta i Inspektora współpracującego z Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami UM Szczecin, najpóźniej w ostatnim dniu biegu terminu odbierze wyniki wszystkich prac będących przedmiotem III etapu zamówienia  i podpisze „Protokół odbioru III etapu zamówienia” przedłożony ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ.

- Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia jej podpisania do dnia 31.05. 2017r.

§ 3

- Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe .............. zł brutto (słownie: ..................................................................................złotych brutto), w tym za:

- I etap – …………….. zł brutto (suma kwoty za wznowione punkty graniczne oraz 10% kwoty za projektowane działki, zgodnie z ofertą),

- II etap – ……….……..zł brutto (70% kwoty za projektowane działki, zgodnie z ofertą),

- III etap - …………………..zł brutto (20% kwoty za projektowane działki, zgodnie z ofertą).

- WYKONAWCA otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane prace.

§ 4

- ZAMAWIAJĄCY powołuje Panią/Pana ................................  – pracownika  Biura Geodety Miasta (w skrócie BGM) Urzędu Miasta Szczecin jako Inspektora prowadzącego realizację niniejszej umowy.

- ZAMAWIAJĄCY  powołuje Panią/Pana ............................................ – pracownika Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami (w skrócie WZiON) Urzędu Miasta Szczecin jako Inspektora współpracującego.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do bieżącego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o wszystkich okolicznościach dotyczących prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.

- W korespondencji dotyczącej umowy oraz czynności wynikających z jej realizacji WYKONAWCA będzie podawał dane Inspektora prowadzącego z BGM oraz dane Inspektora współpracującego z WZiON UM Szczecin, o których mowa w § 4 ust. 1 i 2. Naruszenie tego ustalenia skutkować będzie traktowaniem korespondencji jako nie doręczonej i upoważniać będzie ZAMAWIAJĄCEGO  do żądania powtórzenia danej czynności.

§ 5

- Wykonane Mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości i inne dokumenty wymagane w I etapie zamówienia WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU  „Protokołem przekazania I etapu zamówienia”.  Przekazanie wyników I etapu zamówienia i ich odbiór odbędzie się komisyjnie przez Inspektora prowadzącego z BGM i Inspektora współpracującego z WZiON (bądź osoby upoważnione do zastępstwa), o których mowa w § 4 ust. 1 i 2 umowy.

- Wykonaną Dokumentację geodezyjną do wydania decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości     (II etap zamówienia)  WYKONAWCA przekaże „Protokołem przekazania dokumentacji do wydania decyzji” Inspektorowi prowadzącemu z BGM (bądź osobie upoważnionej do zastępstwa). II etap zamówienia zostanie zakończony z datą odbioru bez zastrzeżeń wyników prac WYKONAWCY, przewidzianych w II etapie zamówienia, i podpisaniem przez Inspektora prowadzącego z BGM przedłożonego ZAMAWIAJĄCEMU przez WYKONAWCĘ „Protokołu odbioru II etapu zamówienia”.

- Wyniki prac III etapu zamówienia WYKONAWCA przekaże ZAMAWIAJĄCEMU  „Protokołem przekazania III etapu zamówienia”.  Przekazanie wyników III etapu zamówienia i ich odbiór odbędzie się komisyjnie przez Inspektora prowadzącego z BGM i Inspektora współpracującego z WZiON  (bądź osoby upoważnione do zastępstwa), którzy reprezentują ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wskazany przedstawiciel ZAMAWIAJĄCEGO (lub osoba upoważniona do zastępstwa) ma prawo wnieść uwagi do przekazanych wyników prac każdego etapu zamówienia w terminie 3 dni od daty ich przekazania. Dotyczy to również przekazania wyników prac po usunięciu wad. Odbiór prac po usunięciu wad odbywać się będzie zgodnie z ust.6-8.

- WYKONAWCA na co najmniej 3 dni przed terminami ustalonymi w § 2 ust. 1 umowy uzgodni z przedstawicielami ZAMAWIAJĄCEGO termin (datę i godzinę) i miejsce protokolarnego przekazania wyników prac.

- Przekazywanie wyników prac odbywa się wyłącznie w dni robocze w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, w godz. 8.00 – 15.00.

- W razie wystąpienia wad w realizacji przedmiotu umowy w odniesieniu do danego etapu zamówienia, strony sporządzą protokół, w którym określą wady i termin ich usunięcia. Odbiór prac po usunięciu wad odbywać się będzie zgodnie z ust. 6-8.

§ 6

- WYKONAWCA uprawniony jest do wystawienia faktury/rachunku za I etap zamówienia nie wcześniej, niż w dniu dokonania bez zastrzeżeń odbioru I etapu zamówienia „Protokołem odbioru I etapu zamówienia ” przez Inspektora prowadzącego z BGM i Inspektora współpracującego z WZiON reprezentujących  ZAMAWIAJĄCEGO (bądź upoważnione do zastępstwa osoby). W przypadku opóźnienia w przekazaniu wyników prac objętych I etapem zamówienia, strony określają jego wielkość w „Protokole odbioru I etapu zamówienia”. „Protokół odbioru I etapu zamówienia” stanowi załącznik do faktury/rachunku za ten etap prac.

- WYKONAWCA uprawniony jest do wystawienia faktury/rachunku za II etap zamówienia nie wcześniej, niż w dniu dokonania bez zastrzeżeń odbioru II etapu zamówienia „Protokołem odbioru II etapu zamówienia” przez Inspektora prowadzącego z BGM (bądź upoważnioną do zastępstwa osobę). W przypadku opóźnienia w przekazaniu wyników prac objętych II etapem zamówienia, strony określają jego wielkość w „Protokole odbioru II etapu zamówienia”. „Protokół odbioru II etapu zamówienia” stanowi załącznik do faktury/rachunku za ten etap prac.

- WYKONAWCA uprawniony jest do wystawienia faktury/rachunku za III etap zamówienia nie wcześniej, niż w dniu dokonania bez zastrzeżeń komisyjnego odbioru III etapu zamówienia „Protokołem odbioru III etapu zamówienia” przez Inspektora prowadzącego z BGM i Inspektora współpracującego z WZiON, (bądź upoważnione do zastępstwa osoby). W przypadku opóźnienia w przekazaniu wyników prac objętych III etapem zamówienia, strony określają jego wielkość w „Protokole odbioru III etapu zamówienia”. „Protokół odbioru III etapu zamówienia” stanowi załącznik do faktury/rachunku za ten etap prac.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 ust. 1, zostanie wypłacone WYKONAWCY po protokolarnym dokonaniu odbioru wyników prac I , II lub III etapu zamówienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury/rachunku  od  WYKONAWCY na konto wskazane w fakturze/rachunku.

- Za datę realizacji płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO.

- Przelew wierzytelności przysługującej WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO może nastąpić wyłącznie za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7

WYKONAWCA zobowiązany jest do pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o każdej zmianie swojej siedziby, numerów NIP i REGON.

§ 8

- Zmiana postanowień niniejszej umowy dotycząca zakresu prac geodezyjnych, będących przedmiotem zamówienia,  może nastąpić w przypadku zmniejszenia zakresu tych prac, spowodowanego koniecznością dokonania rozgraniczenia nieruchomości lub jej części. W takim przypadku  wynagrodzenie zostanie zmniejszone proporcjonalnie do wartości niewykonanych prac.

- Zmiana zakresu prac polegająca na zwiększeniu ilości projektowanych do wydzielenia działek ewidencyjnych  lub/i  ilości punktów granicznych do wznowienia wymaga potwierdzenia aneksem do umowy.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy (w formie aneksu do umowy), dotycząca przesunięcia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, może nastąpić na wniosek WYKONAWCY, wyłącznie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia tj.:

1)	warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac terenowych,

2)	nieodebrania korespondencji przez właścicieli/wieczystych użytkowników nieruchomości sąsiednich, co wydłuża wykonanie czynności na gruncie, wydanie i uprawomocnienie się decyzji.

- W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ, zostanie ustalone nowe wynagrodzenie, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

- W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeśli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ, zostanie ustalone nowe wynagrodzenie, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

- W przypadku zmian  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez WYKONAWCĘ, zostanie ustalone nowe wynagrodzenie, co zostanie potwierdzone aneksem do umowy.

- W pozostałym zakresie zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY.

§ 9

ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać bieg terminu realizacji prac dotyczących zamówienia (lub etapu zamówienia) – na pisemny wniosek WYKONAWCY, w przypadku:

- trwającej dłużej niż 10 dni roboczych kontroli operatu technicznego w MODGiK w Szczecinie. Warunkiem wstrzymania biegu terminu będzie udokumentowanie przez WYKONAWCĘ, że przy pierwszym sprawdzeniu poprawności sporządzonych dokumentów i wykonanych prac geodezyjnych wynik weryfikacji operatu (lub etapu operatu) był pozytywny. W takim przypadku czas trwania kontroli operatu technicznego (lub etapu operatu) w MODGiK w Szczecinie  (ilość dni liczona powyżej 10 dni roboczych) nie będzie wliczony do okresu czasu realizacji prac dotyczących zamówienia (lub jego etapu). ZAMAWIAJĄCY zawiadomi w formie pisemnej WYKONAWCĘ o wstrzymaniu biegu terminu realizacji prac. Zawiadomienie nie będzie miało formy aneksu terminowego;

- konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień merytorycznych z Inspektorem współpracującym, mających istotny wpływ na zakres realizacji zamówienia. W takim przypadku okres czasu trwania uzgodnień (ilość dni roboczych) nie będzie wliczony do okresu czasu realizacji prac dotyczących  zamówienia (lub jego etapu). ZAMAWIAJĄCY zawiadomi w formie pisemnej WYKONAWCĘ o wstrzymaniu biegu terminu realizacji prac. Zawiadomienie nie będzie miało formy aneksu terminowego.

§ 10

- WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją dotyczącą realizacji przedmiotu niniejszej umowy stanowiącą załączniki do niniejszej umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek dodatkowych prac z wyjątkiem postępowania rozgraniczeniowego, WYKONAWCA wykona je we własnym zakresie i na koszt własny.

- Wszelkie uzgodnienia dokumentacji niezbędne do wykonania przedmiotu  niniejszej umowy, tj. uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnienia z właścicielami nieruchomości, WYKONAWCA dokona we własnym zakresie i na koszt własny.

§ 11

WYKONAWCA może podzlecić części robót innym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego bez dodatkowych uzgodnień z ZAMAWIAJĄCYM. W takim przypadku jest on odpowiedzialny za działalność podwykonawcy, jak za własną.

§ 12

1.	WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w wysokości:

1)	0,3 % wynagrodzenia ,o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji prac objętych danym etapem zamówienia,

2)	0,5 % wynagrodzenia, o którym mowa w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad prac objętych danym etapem zamówienia, stwierdzonych po przekazaniu ZAMAWIAJĄCEMU wyników prac danego etapu  lub w okresie rękojmi, liczony po dniu wyznaczonego terminu usunięcia wad,

3)	25 % kwoty całkowitego wynagrodzenia (za realizację wszystkich etapów zamówienia łącznie), o którym mowa w §3 ust. 1, za odstąpienie WYKONAWCY od realizacji umowy z przyczyn leżących po jego stronie,

4)	25 % kwoty całkowitego wynagrodzenia (za realizację wszystkich etapów zamówienia łącznie), o którym mowa w §3 ust. 1,  za odstąpienie od realizacji zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

2.	ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13

- W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy,  ZAMAWIAJĄCY może wyznaczyć WYKONAWCY dodatkowy termin wykonania prac z zachowaniem prawa do kar umownych lub odstąpić od realizacji zamówienia, bez zwrotu kosztów poniesionych przez WYKONAWCĘ, gdy opóźnienie przekroczy o 30 dni termin realizacji danego etapu zamówienia.

- Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez ZAMAWIAJĄCEGO kary umownej.

- Kary umowne są niezależne od siebie i się kumulują.

- Kary będą potrącone przez ZAMAWIAJĄCEGO z faktury/rachunku wystawionej/ego przez WYKONAWCĘ.

§ 14

1. 	Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy wygasają z upływem 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przez ZAMAWIAJĄCEGO wyników prac objętych III etapem zamówienia.

2. 	WYKONAWCA nie może odmówić usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi bez względu 
na wysokość związanych z tym kosztów.

3. 	O zaistniałych wadach ZAMAWIAJĄCY powiadomi WYKONAWCĘ listem poleconym.

4.	Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie rękojmi WYKONAWCA dokona ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli strony uznają, że usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie WYKONAWCA ustali 
z ZAMAWIAJĄCYM  konkretny termin usunięcia usterek – na tę okoliczność zostanie spisany protokół.

5. 	W związku z usunięciem wad WYKONAWCA nie będzie obciążał ZAMAWIAJĄCEGO żadnymi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

§ 15

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku WYKONAWCA może żądać wynagrodzenia jedynie za prace już wykonane .

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 17

- Spory, jakie mogą wynikać z realizacji umowy, strony poddają rozpatrzeniu sądów powszechnych 
w Szczecinie.

- W przypadku sporów lub rozbieżności zapisów ustala się poniższą kolejność dokumentów wiążących Strony:

1)	niniejsza umowa,

2)	specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,

3)	oferta WYKONAWCY.

§ 18

WYKONAWCA podaje adres do korespondencji taki, jak na wstępie do niniejszej umowy. WYKONAWCA jest zobowiązany do powiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o każdej jego zmianie na piśmie pod rygorem bezskuteczności powiadomienia. W przypadku zaniechania powyższego korespondencja wysyłana 
do WYKONAWCY uznana zostanie za skutecznie doręczoną, gdy zostanie wysłana WYKONAWCY na ostatni adres znany ZAMAWIAJĄCEMU.

§ 19

Niniejsza  umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015r. poz. 2058) i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w ww ustawie.

§ 20

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których trzy egzemplarze otrzymuje ZAMAWIAJĄCY, a jeden egzemplarz WYKONAWCA.

§ 21

Załączniki do umowy stanowią:

- Opis przedmiotu zamówienia

- Szczegółowy opis przedmiotu zlecenia (zamówienia) znak: BGM-I.271.13.2016.MM

- Kopia wniosku znak: WZiON-I.6840.46.2015.MK i oryginał koncepcji podziału nieruchomości.

- Wydruk mapy poglądowej

ZAMAWIAJĄCY: 								WYKONAWCA: