Opis przedmiotu zamówienia.

BGM-II.6641.4.2018.EP

I. Zlecam:

- Wykonanie aktualizacji danych ewidencyjnych budynków w szczególności określenie ich funkcji użytkowej, liczby kondygnacji i ich zasięgu oraz określenie pozostałych atrybutów budynków położonych na działce nr 2/13 w obrębie ewidencyjnym nr 3063 (Nad Odrą 63) w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 32, stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

- Wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej na przedmiotowej działce.

Z wnioskiem o dokonanie zlecenia wystąpił Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości WMiRSPN –V.6811.97.2017.MM z dnia 19.01.2018r.

II. W ramach zlecenia należy:

- Dokonać analizy materiałów znajdujących się w pzgik i w KW. Przeprowadzić wywiad terenowy, wykonać niezbędne prace terenowe i kameralne, w tym aktualizację danych ewidencyjnych budynków, w szczególności określenie ich funkcji użytkowej,
liczbę kondygnacji i ich zasięg oraz określenie pozostałych atrybutów budynków. Wykonać aktualizację mapy zasadniczej na przedmiotowej działce.

- Dane ewidencyjne należy doprowadzić do zgodności z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz obowiązującymi standardami technicznymi.

- Skompletować operat techniczny, w przypadku stwierdzenia zmian, sporządzić dokumentację do dokonania zmian w ewidencji gruntów i budynków. Przygotować wniosek o aktualizację operatu ewidencyjnego, który należy przekazać do WMiRSPN
( w trakcie prac uzgodnić z inspektorem WMiRSPN ). W zgłoszeniu prac geodezyjnych
w pkt. 11 należy zaznaczyć, że prace będą realizowane na zamówienie podmiotu publicznego niebędącego organem służby geodezyjnej i kartograficznej. Kopię opisu przedmiotu zamówienia dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Wszelkie odstępstwa od zakresu prac wynikającego z opisu przedmiotu zamówienia uzgadniać z zamawiającym, kopię uzgodnień również dołączyć do sprawozdania technicznego.

- Przekazać wyniki prac geodezyjnych do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Szczecinie w formie plików wsadowych w formacie SIP GEO-INFO 7 lub aktualnie obowiązującej w MODGiK wersji oprogramowania.

- Przekazać Inspektorowi nadzorującemu realizację umowy ( pracownik BGM wskazany
w umowie ):

- kserokopię pozytywnego protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów powstałych w wyniku pracy geodezyjnej,

- kserokopię sprawozdania technicznego,

- kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych dot budynku.

- Przekazać Inspektorowi współpracującemu ( pracownik WMiRSPN wskazany
w umowie):

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dot. budynku,

- wykaz zmian danych ewidencyjnych dot, działki, ( w razie stwierdzenia zmian ),

- kopię zaktualizowanej mapy zasadniczej.

# III. Warunki techniczne:

Całość zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu 
geodezji i kartografii oraz zgodnie z zaleceniami MODGiK w Szczecinie.

IV. Termin wykonania prac:

60 dni od daty podpisania umowy.

V.  Załączniki dla Wykonawcy prac:

- Wydruk mapy.

- Kopia wniosku WMiRSPN –V.6811.97.2017.MM z dnia 19.01.2018r.