# PLAN OPERACYJNY NA LATA 2013-2016 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2013-2016 Z UWZGLEDNINIEM PERSPEKTYWY
NA LATA 2017-2020

## Wprowadzenie

- Cele ekologiczne do 2020 roku i strategia ich realizacji przedstawione w rozdziale poprzednim są podstawą dla planu operacyjnego na lata 2013 - 2016, tj. konkretnych zadań i przedsięwzięć, które mają istotne znaczenie dla miasta.

- Poniżej przedstawiono kryteria wyboru priorytetów, które były podstawą sformułowania przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie 2013 - 2016 w zakresie priorytetowych elementów środowiska i uciążliwości oraz pozostałych zagadnień nie mających priorytetu w skali miasta. Poszczególne przedsięwzięcia zostały przedstawione w tabelach. Przedsięwzięcia podzielono na pozainwestycyjne i inwestycyjne. Ponadto podano instytucje realizujące dane przedsięwzięcie oraz orientacyjne koszty i przewidywane źródła finansowania.

## Kryteria wyboru przedsięwzięć

- Wymagania w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych, a ściśle mówiąc dysproporcja między stanem wymaganym a aktualnym, są podstawą sformułowania listy przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2013-2016.

- Zatem wśród najważniejszych kryteriów należy wymienić:

- wymogi wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach, ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy "Prawo Wodne" oraz innych ustaw komplementarnych,

- zgodność z zapisami Traktatu Akcesyjnego,

- zgodność z wojewódzkim programem ochrony środowiska,

- zgodność ze "Strategią rozwoju Szczecina" i "Wieloletnim Programem Inwestycyjnym miasta Szczecina",

- możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego,

- obecne zaawansowanie inwestycji.

## Lista przedsięwzięć na lata 2013-2016

- Biorąc pod uwagę powyższe kryteria lista ujmuje przedsięwzięcia:

- finansowane ze środków funduszu spójności,

- finansowane z EFRR w ramach RPO WZ

- wskazane w  "Programie ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego jako istotne dla województwa,

- wskazane w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecina", oraz Strategii Szczecin 2025;

- zgłoszone do realizacji przez jednostki / zakłady przemysłowe zlokalizowane na terenie Szczecina,

- ujęte w „Wieloletnim Programie Inwestycyjnym miasta Szczecin”,

- zgłoszone przez różne instytucje i zakłady w trakcie opracowywania programu (ankiety, konsultacje, kontakty osobiste).

- Planowane przedsięwzięcia ujęto w tabelach:

- Ochrona zasobów wodnych i stosunki wodne	-	Tabela 5.1.

- Ochrona powietrza atmosferycznego		-	Tabela 5.2.

- Gospodarka odpadami		                         -	Tabela 5.3.

- Ochrona przed hałasem				-	Tabela 5.4.

- Ochrona przed polami elektromagnetycznymi	-	Tabela 5.5.

- Poważne awarie 				-	Tabela 5.6.

- Dziedzictwo przyrodnicze

- i racjonalne użytkowanie zasobów		-	Tabela 5.7.

- Edukacja ekologiczna				-	Tabela 5.8.

- DANE: WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2045, WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SZCZECINA, WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY 
NA LATA 2011 – 2015,  ANKIETY Z FIRM

- Zagadnienia dotyczące zarządzania środowiskowego (doskonalenia zarządzania środowiskiem na poziomie miasta oraz wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego w zakładach) ujęto w rozdziale 6.

- Należy podkreślić, że zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka możliwości realizowania innych, charakteryzujących się mniejszą skalą, a tym samym mniejszym jednostkowym efektem. Oznacza to równocześnie możliwość realizacji przedsięwzięć nie wskazanych w załączonych tabelach, ale takich, które mieszczą się w ramach kierunków działań nakreślonych w rozdziale poprzednim.

- Tabela 5.1. Ochrona Zasobów Wodnych i stosunki wodne - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| Lp. | Opis przedsięwzięcia Ochrona Zasobów Wodnych i stosunki wodne |  | - Jednostki realizujące |  | - Prognozowane nakłady w tys. zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potencjalne źródła finansowania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  | 2014 |  |  | - 2015 |  |  |  |  | - 2016 |  |  | - Razem 2013-2016 |  |  | - 2017-2020 |  |  |  |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Międzyodrze - Zalew Szczeciński - wyspy Wolin i Uznam. |  | RZGW Szczecin |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 500 |  |  | 0 |  | budżet państwa, NFOSiGW |  |
| 2. | Organizacja i przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych wraz z konsultacjami społecznymi projektu aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza na obszarze działania RZGW w Szczecinie |  | RZGW Szczecin |  | 0 |  |  | 83 |  |  | 103 |  |  |  |  | 0 |  |  | 186 |  |  | 0 |  | NFOŚiGW |  |
| 3. | Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko warunków korzystania z wód regionów wodnych Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Uecker. |  | RZGW Szczecin |  | 200 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 200 |  |  | 0 |  | NFOŚiGW |  |
| 4. | Badania wód realizowane są w oparciu o wieloletnie programy monitoringu środowiska |  | WIOŚ |  | Koszty w ramach monitoringu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Budżet państwa |  |
| 5. | Przywrócenie właściwych standardów, sanitarnych, wodom wykorzystywanym jako kąpieliska |  | UM Szczecin ZUK |  | Koszty w ramach eksploatacji kąpielisk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki miasta |  |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem |  |  |  |  | - 450 |  | - 333 |  |  | - 103 |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 886 |  |  | - 0 |  |  |  |  |
| Przedsięwzięcia inwestycyjne - Gospodarka wodno-ściekowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przebudowa budynków PW Warcisława wraz z zagospodarowaniem terenu |  | ZWiK Sp. z o.o. |  | 50 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 50 |  |  | 0 |  | Środki własne ZWiK |  |
| 2. | Modernizacja ZPW Miedwie |  | ZWiK Sp. z o.o. |  | 1 000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 000 |  |  | 0 |  | Środki własne ZWiK |  |
| 3. | Przebudowa sieci wodociągowej dzielnicy Żelechowa: ul. Bogumińska, Cienista, Działkowa, Kmicica, Konarowa, Kormoranów, Krańcowa, Liściasta, Mała, Mańkowskiego, Obotrycka, Piańska, Roentgena, Siewna, Słowicza, Sokoła, Szczerkowa, Thugutta, Wołodyjowskiego, Wycieczkowa, Zagłoby, Żabia, Żurawia |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 1 100 |  |  | 750 |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  | - 1 850 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 4 | Przebudowa dwóch linii energetycznych zasilających SUW P1 - ZPW Miedwie |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 100 |  |  | 800 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 900 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 5 | Inwestycje realizowane przez Inwestorów zewnętrznych, polegające na budowie sieci wodociągowych, w których kosztach partycypuje ZWiK |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 800 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 6 | Przebudowa magistrali wodociągowej Granitowa, Piwna |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 390 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 390 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 7 | Budowa pompowni wody Zdroje przy ul. Batalionów Chłopskich |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 1 200 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 1 200 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 8 | Modernizacja ZPW Pomorzany |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 500 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 9 | Przebudowa sieci wodociągowej w dzielnicy Gumieńce: ul. Brodnicka, Kasztanowa, Kwiatowa, Lubawska, Lwowska, Wileńska, Zielona |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 700 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 700 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 10 | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Batalionów Chłopskich, Budziszyńska, Bulwar Gdański, Ciasna, Firlika, Górnośląska, Jana z Kolna, Mączna, Miodowa, Nocznickiego, Powstańców Wielkopolskich, Rymarska, Warmińska, Węgierska, Widok, Zakręt, Żaglowa |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 850 |  |  | 5 260 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 6 110 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 11 | Zaopatrzenie gmin ościennych w wodę |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 500 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 12 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Nocznickiego, Firlika |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 100 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 100 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 13 | Budowa sieci wodociągowej we współpracy z Gminą Miasto Szczecin: ul. Jemiołowa, Ogródkowa, Podmokła, Rodzinna, Sarnia, Domowa |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 102 |  |  | 888 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 990 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 14 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Żelechowa: ul. Axentowicza, Bociania, Cienista, Działkowa, Gagarina, Gęsia, Gołębia, Hoża, Kormoranów, Krańcowa, Liściasta, Omieczyńskiego, Piańska, Piaskowa, Róży Polnej, Siewna, Sokoła, Szczepowa, Szczerkowa, Thugutta, Ułańska, Warnawska, Wołodyjowskiego, Wycieczkowa, Wylotowa, Zagłoby, Zbyszka z Bogdańca, Zięby, Żabia, Żurawia |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 3 000 |  |  | 3 400 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 6 400 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 15 | Inwestycje realizowane przez Inwestorów zewnętrznych, polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, w których kosztach partycypuje ZWiK |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 600 |  |  | 600 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 1 200 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 16 | Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zakręt i Ciasnej wraz z budową pompowni ścieków |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 350 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 350 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 17 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we współpracy z Gminą Miasto Szczecin: ul. Domowa, Jemiołowa, Ogródkowa, Podmokła, Rodzinna, Sarnia, oraz rurociąg tłoczny Zwierzyniecka -Wielgowo |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 3 480 |  |  | 1 100 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 4 580 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 18 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nocznickiego, Firlika |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 500 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 500 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 19 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dzielnicy Gumieńce: ul. Brodnicka - Lubawska, Kasztanowa, Kwiatowa, Lwowska, Wileńska, Wrocławska, Zielona |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 1 000 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| 20 | Budowa kanalizacji sanitarnej Szczecin Lewobrzeże: Kolumba, Nowa, Panieńska, Św. Ducha, Zamknięta |  | - ZWiK Sp. z o.o. |  | 3 000 |  |  | 4 000 |  |  |  |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  | - 7 000 |  |  | - 0 |  | - Środki własne ZWiK |  |
| - 21. |  | - Modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  | - FOSFAN SA |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  | - 800 |  |  |  | - 0 |  |  | - 800 |  |  | - 2000 |  | - Środki własne |  |
| - 22 |  | - Zakup specjalistycznych środków transportu – urządzeń odbiorczych ze statków i z obiektów lądowych |  | - SHIP – SERVICE SA |  | - 650 |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  |  | - 650 |  |  | - 0 |  | Środki własne |  |
| - 23 |  | - Zamontowanie nowego odolejacza w instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów płynnych olejowych |  | - SHIP - SERVICE SA |  | - 80 |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  |  | - 80 |  |  | - 0 |  | Środki własne |  |
| - 24 |  | - Remont i rozbudowa kanalizacji na obiekcie Dębogórska 19/22 w Szczecinie |  | - SHIP - SERVICE SA |  | - 180 |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  |  | - 180 |  |  | - 0 |  | Środki własne |  |
| - 25. |  | - Przebudowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury komunalnej na terenie Szpitala Zdunowo |  | - Szpital Szczecin- Zdunowo |  | - 0 |  |  | - 5 000 |  |  | - 15 000 |  |  |  | - 10 000 |  |  | - 30 000 |  |  | - 0 |  | 75% - środki UE 20% - budżet Województwa Zach. - 5% - ś rodki własne |  |
| - 26. |  | - 1/ Modernizacja zakładowej sieci obwodowej fi 160 zasilającą obiekty przy ul. Mącznej wraz z wymianą urządzeń towarzyszących 2/ Uporządkowanie oraz modernizacja gospodarki ściekowej wraz z podczyszczalnią ścieków (separatory ropopochodnych, osadniki, tłuszczowniki) na terenie przy ul. Mącznej |  | - SPS ZOZ Szczecin-Zdroje |  | - 200 |  |  | - 2 350 |  |  | - 2 350 |  |  |  | - 0 |  |  | - 4 900 |  |  | - 0 |  | - NFOŚ, WFOŚ, Urząd Marszałkowski, środki własne i inne w tym unijne |  |
| - 27. |  | - Dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej w portach w Szczecinie i Świnoujściu do obowiązujących przepisów prawnych - (dotyczy 13 wylotów w portach Szczecin i Świnoujście - zakup oraz montaż urządzeń oczyszczających ścieki -separatory, osadniki piasku, klapy zwrotne, oraz studzienki |  | - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA |  | - 445 |  |  | - 340 |  |  | - 1 000 |  |  |  | - 1 070 |  |  | - 2 855 |  |  | - 1 070 |  | Środki własne |  |
| - 28. |  | - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na nb. Warsztatowym - przewiduje się przebudowę i budowę kanalizacji sanitarnej, przepompownię ścieków sanitarnych wraz z zasilaniem, oświetleniem, ogrodzeniem oraz studnią do poboru próbek ścieków, przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej wraz z układem podczyszczania ścieków deszczowych: osadnik, separator oraz studnię do poboru próbek ścieków deszczowych. |  | - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA |  | - 2 800 |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  |  | - 0 |  |  | - 2 800 |  |  | - 0 |  | Środki własne |  |
| - 29. |  | - Przełączenie ścieków sanitarnych z Płw. Katowickiego do oczyszczalni "Międzyodrze". Budowa kanalizacji ciśnieniowo-grawitacyjnej, przepompowni ścieków, kabli sygnalizacyjnych i energetycznych oraz światłowodu . |  | - Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  | - 1 000 |  |  |  | - 5 000 |  |  | - 6 000 |  |  | - 4 000 |  | Srodki własne - 50% Środki UE = 50% |  |
| - Gospodarka wodno-ściekowa: Razem |  |  |  |  |  | - 22 777 |  |  | - 25 371 |  |  | - 20 103 |  |  |  | - 16 070 |  |  | - 84 321 |  |  | - 7 070 |  |  |  |
| - Przedsięwzięcia inwestycyjne - Ochrona przed powodzią |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | - Regulacja cieku Bystry Rów i drogi dojazdowej |  | - ZZMiUW |  | 120 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - 120 |  | - 0 |  |  |  |  | - Budżet państwa |
| - 2. |  | - Budowa - wał Dąbie - Inoujście |  | - ZZMiUW |  | - 20 736 |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  | - 20 736 |  | - 0 |  |  |  |  | - NFOŚiGW |
| - 3. |  | - Budowa - wał - Wyspa Pucka |  | - ZZMiUW |  | - 8 292 |  |  | - 8 393 |  |  | - 0 |  |  | - 0 |  |  | - 16 685 |  | - 0 |  |  |  |  | - Program dla Odry 2006 oraz WFOŚiGW |
| - 4. |  | - Modernizacja - wały (1,75km) Mścięcino – Skolwin |  | - ZZMiUW |  | 4 300 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - 4 300 |  | - 0 |  |  |  |  | - Budżet państwa |
| - 5. |  | - Zagospodarowanie i zabudowa rzeki Bukowej |  | - ZZMiUW |  | 0 |  |  | 1 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - 1 500 |  | - 0 |  |  |  |  | - Budżet miasta Szczecin i gminy Dobra, WFOŚiGW, PROW |
| - 6. |  | - Pogłębianie nabrzeży na Odrze Zachodniej i Duńczycy |  | - UM Szczecin |  | 1 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - 1 500 |  | - 0 |  |  |  |  | - Środki własne |
| - 7. |  | - Przebudowa nabrzeża Wyspy Puckiej |  | - UM Szczecin |  | 3 000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - 3 000 |  | - 0 |  |  |  |  | - Środki własne |
| - 8. |  | - Odbudowa rowów melioracyjnych na terenach przeznaczonych pod budowę |  | - UM Szczecin |  | 200 |  |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - 300 |  | - 0 |  |  |  |  | - Środki własne |
| - 9. |  | - Program gospodarki deszczowej |  | - UM Szczecin |  | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | 1 000 |  |  | 0 |  |  | - 3 000 |  | - 0 |  |  |  |  | - Środki własne |
| - 10. |  | - Remonty cieków wodnych |  | - UM Szczecin |  | 2 100 |  |  | 500 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | - 2 600 |  | - 0 |  |  |  |  | - Środki własne |
| - 11. |  | - Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie |  | - RZGW |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 5 100 |  |  | 39 800 |  |  | - 49 040 |  | - 49 040 |  |  |  |  | - Budżet państwa (np. rezerwa celowa „Program dla Odry 2006”) oraz NFOŚiGW |
| - 12. |  | - Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarach dorzeczy. |  | - RZGW |  | W chwili obecnej nie są znane wymagane nakłady oraz środki finansowania. Przewidywany termin wykonania 22.11.2015 r. (art. 10 ustawy z dnia 05.01.2011 r. – o zm. ustawy Prawo wodne oraz innych ustaw (Dz.U. Nr 32, poz. 159). Zgodnie z art. 88 h ust. 10 ustawy Prawo wodne plany zarządzania ryzykiem powodziowym będą podlegały przeglądowi co 6 lat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - budżet państwa, WFOSiGW, NFOŚiGW, środki UE |
| - Ochrona przed powodzią: Razem |  |  |  |  |  | - 41 268 |  |  | - 11 643 |  |  | - 6 100 |  |  | - 39 800 |  |  | - 102 898 |  | - 49 040 |  |  |  |  |  |
| Ochrona zasobów wodnych i stosunki wodne : Razem |  |  |  |  |  | - 64 475 |  |  | - 37 364 |  |  | - 26 353 |  |  | - 55 870 |  |  | - 188 169 |  | - 56 110 |  |  |  |  |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  |  |  | - 64 025 |  |  | - 37 031 |  |  | - 26250 |  |  | - 55 870 |  |  | - 187 283 |  | - 56 110 |  |  |  |  |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  |  |  | - 450 |  |  | - 333 |  |  | - 103 |  |  | - 0 |  |  | - 886 |  | - 0 |  |  |  |  |  |

- Tabela 5.2. Ochrona powietrza atmosferycznego - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| - Lp. | - Opis przedsięwzięcia Ochrona powietrza atmosferycznego |  | - Jednostki realizujące | - Prognozowane nakłady w tys. zł |  |  |  |  |  |  | - Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - Ogółem 2013-2016 | - 2017-2020 |  |  |
| - Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Prowadzenie monitoringu jakości powietrza zgodnie z „Programem monitoringu środowiska w woj. zachodniopomorskim w latach 2013-2016; (3 stacje monitoringu powietrza w Szczecinie): ul. Andrzejewskiego, ul. Piłsudskiego, ul. Łączna | - WIOŚ |  | - Koszty w ramach monitoringu 1,1 tys./rok (Koszt realizacji zadania oszacowany zgodnie z zatwierdzonym Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2013-2015. Podany koszt nie zawiera kosztów inwentaryzacji emisji oraz obliczeń modelowych wykonywanych na potrzeby ocen jakości powietrza – koszt trudny do oszacowania dla Szczecina). |  |  |  |  |  | - Budżet państwa WFOŚiGW, Norweski Mechanizm Finansowy |  |
| - 2. | - Promowanie zakładów posiadających systemy zarządzania środowiskowego | - UM Szczecin |  | - Koszty w ramach działalności urzędu |  |  |  |  |  | - budżet miasta |  |
| - 3. | - Budowa systemu zarządzania ruchem w Szczecinie | - UM Szczecin |  | - bd | - bd | - bd | - bd | - bd | - bd- | - środki miasta, fundusze pomocowe |  |
| - 4. | - Wdrożenie programów ograniczania niskiej emisji (PONE)- np. dotacje na wymianę źródeł ogrzewania | - UM Szczecin |  | - bd | - bd | - bd | - bd | - bd | - bd- | budżet miasta, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Szczecinie, fundusze europejskie |  |
| - 5. | Zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie, w tym wymiana ogrzewania węglowego na gazowe, olejowe lub inne bardziej ekologiczne | - UM Szczecin, Przedsiębiorstwa, odbiorcy indywidualni |  | - bd | - bd | - bd | - bd | - bd | - bd- | - budżet miasta, NFOŚiGW, WFOŚiGW w Szczecinie, fundusze europejskie |  |
| - Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem |  |  |  | - bd | - bd | - bd | - bd | - bd | - bd- |  |  |
| - Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zaopatrzenie w ciepło, w tym emisja niska: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Wymiana i modernizacja sieci ciepłowniczych oraz podłączanie budynków do sieci c.o. |  | - SEC Sp. z o. o | 22 151 | 22 146 | 13 200 | 2 000 | 59 497 | - 2 000 |  | - 47% - dofinansowanie z NFOŚiGW; 33% kredyty i pożyczki 20% środki własne |
| - 2. | - Modernizacja węzłów ciepłow. |  |  | - 407 | - 2 000 | - 2 000 | - 2 000 | - 6 407 | - 2 000 |  | - Środki własne SEC |
| - 3. | - Modernizacje źródeł ciepła |  |  | - 0 | - 1 000 | - 1 000 | - 1 000 | - 3 000 | - 1 000 |  | - środki własne SEC |
| - 4. | Niezbędne prace sieciowe wynikające z planów oraz zamierzeń inwestycyjnych w obszarze sieci przesyłowych, w tym kontynuowanie modernizacji istniejącej sieci dystrybucyjnej, rozbudowa sieci dystrybucyjnej dla potrzeb nowych odbiorców oraz OZE, inwestycje w zakresie linii 110 kV pod kątem nowych odbiorców i OZE |  | - ZEDO S.A. | - b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. |  | - Środki własne, fundusze europejskie |
| - 5. | - Przebudowa systemy wytwarzania, zarządzania i dystrybucji mediów energetycznych z wykorzystaniem OZE (Przebudowa lokalnego źródła ciepła i chłodu, rozdzielni elektrycznej. Wymiana 3 kotłów co, kominów i innych urządzeń techn. Instalacja 130 m2 kolektorów słonecznych – 150 kW. Instalacja pomp ciepła – 680 kW. Przebudowa sieci cieplnych co i cwu wraz z przebudową budynku kotłowni. Instalacja ogniw fotowoltaicznych – 200 kWp. |  | - Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie | - 307 | - 6 000 | - 4 000 | - 0 | - 10 307 | - 0 |  | - WFOŚiGW, NFOŚiGW, fundusze europejskie, fundusze norweskie |
| - 6. | - Wymiana źródeł ciepła , termomodernizacja itp.* |  | - SPS ZOZ Szczecin-Zdroje | - 750 | - 9 000 | - 9 000 | - 0 | - 18 750 | - 0 |  | - NFOŚ, WFOŚ, Urząd Marszałkowski, środki własne i unijne |
| - 7. | - Modernizacja węzła ciepłowniczego |  | - Zach. UW | - 100 | - 300 | - 0 | - 0 | - 400 | - 0 |  | - 50% środki własne - 50% WFOŚiGW |
| - 8. | - Termomodernizacja obiektów |  | - SPSK 2 PUM w Szczecinie | - 3 119 | - 7 812 | - 3 612 | - 3 022 | - 17 565 | - 0 |  | - Środki własne, Fund. pomocowe |
| - 9.. | - Termomodernizacja obiektów produkcyjnych |  | - BETONSTAL SP. Z O.O | - 0 | - 100 | - 200 | - 0 | - 300 | - 0 |  | - Środki własne |
| - 10. | - Termomodernizacja obiektów Kliniki Psychiatrii |  | - SPSK Nr. 1 PUM | - 200 | - 2 000 | - 0 | - 0 | - 2 200 | - 0 |  | - Środki własne, Fund. pomocowe |
| - 11. | - Termomodernizacja obiektów SPSK Nr. PUM |  | - SPSK Nr. 1 PUM | - 0 | - 200 | - 1 500 | - 2 500 | - 4 200 | - 0 |  | - Środki własne, Fund. pomocowe |
| - 12. | - Termomodernizacja obiektów KWP w Szczecinie |  | - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie | - 0 | - 7 806 | - 0 | - 0 | - 7 806 | - 0 |  | - 7 174 NFOŚiGW 632 środki własne |
| - 13. | - Termomodernizacja obiektów KMP w Szczecinie budynek A |  |  | - 0 | - 5 463 | - 0 | - 0 | - 5 463 | - 0 |  | - 5 082 NFOŚiGW 381 środki własne |
| - 14. | - Termomodernizacja obiektów KMP w Szczecinie budynek B |  |  | - 0 | - 3 784 | - 0 | - 0 | - 3 784 | - 0 |  | - 3 628 NFOŚiGW 156 środki własne |
| - 15 | - Termomodernizacja obiektów KMP w Szczecinie budynek C i D |  |  | - 0 | - 4 184 | - 0 | - 0 | - 4 184 | - 0 |  | - 4 043 NFOŚiGW 141 środki własne |
| - 16. | - Termomodernizacja obiektów Komisariat Policji Szczecin Nad Odrą |  |  | - 2 689 | - 0 | - 0 | - 0 | - 2 689 | - 0 |  | - 2 649 NFOŚiGW 40 środki własne |
| - 17. | - Termomodernizacja obiektów Komisariat Policji Szczecin Dąbie |  |  | - 2 012 | - 0 | - 0 | - 0 | - 2 012 | - 0 |  | - 2 012 NFOŚiGW |
| - 18. | - Wsparcie modernizacji systemów ogrzewania indywidualnego |  | - UM Szczecin | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 | - 800 | - 800 |  | - UM Szczecin WFOŚiGW |
| - Zaopatrzenie w ciepło: Razem |  |  |  | - 31 935 | - 71 995 | - 34 712 | - 10 722 | - 149 364 | - 5 800 |  |  |
| - Emisja przemysłowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Wymiana (modernizacja) filtra workowego na młynowni fosforytów. |  | - FOSFAN SA | - 253 | - 0 | - 0 | - 0 | - 253 | - 0 |  | - Środki własne |
| - 2. | - Modernizacja instalacji oczyszczania gazów odlotowych z komory ciągłej. |  |  | - 0 | - 50 | - 0 | - 0 | - 50 | - 0 |  | - Środki własne, Fund. ekol. |
| - 3. | - Zakup aparatury do badań jakości powietrza: samochód do obsługi stacji monitoringu powietrza (ok.100 tys. zł), aparatura do oznaczania metali w pobranych próbkach powietrza metodą ICP-MS (ok. 1 mln zł), filtry kwarcowe do pobierania próbek do poborników pyłu PM10 i PM2,5, gazy wzorcowe 10 szt./rok, materiały eksploatacyjne do stacji monitoringu powietrza (ok. 120 tys. zł), przepływomierze (ok. 14 tys. zł), generator powietrza zerowego (ok. 60 tys. zł), chromatograf cieczowy do oznaczania WWA (ok. 1 mln zł) |  | - WIOŚ Szczecin | - 0 | - 328 | - 328 | - 328 | - 984 | - 1 311 |  | - środki unijne |
| - 4. | - Wymiana istniejącego kat. dopalacza spalin styrenu - Podjęto prace nad technologią zimnej plazmy. Zastosowanie przedmiotowej technologii umożliwi oczyszczanie gazów odlotowych z par styrenu emitowanych do powietrza - z eksploatowanej linii produkcyjnej |  | - BETONSTAL SP. Z O.O | - 0 | - 0 | - 0 | - 200 | - 200 | - 0 |  | - środki unijne - 80 %, środki własne 20 % |
| - Emisja przemysłowa: Razem |  |  |  | - 253 | - 378 | - 328 | - 528 | - 1 487 | - 1 311 |  |  |
| - Emisja komunikacyjna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju |  | - UM Szczecin | - 0 | - 120 | - 100 | - 0 | - 220 | - 0 |  | - środki unijne – 48,1 %, środki własne – 51,9 % |
| - 2. | - Obwodnica Śródmieścia Szczecina |  | - UM Szczecin | - 8 700 | - 0 | - 0 | - 0 | - 8 700 | - 0 |  | - środki unijne – 70,9 %, środki własne – 29,1 % |
| - 3. | - Budowa Trasy Północnej (Warcisława) |  | - UM Szczecin | - 8 500 | - 0 | - 0 | - 0 | - 8 500 | - 0 |  | - środki własne |
| - 4. | - Przebudowa ul. Arkońskiej, Niemierzyńskiej i innych. Etap III |  | - UM Szczecin | - 0 | - 40 000 | - 51 801 | - 0 | - 91 801 | - 0 |  | - środki własne |
| - 5. | - Przebudowa ul. Niemierzyńskiej do Mickiewicza. Etap VI |  | - UM Szczecin | - 1 500 | - 10 000 | - 30 000 | - 0 | - 41 500 | - 0 |  | środki własne |
| - 6. | - Przebudowa ul. Autostrada Poznańska. Etap V |  | - UM Szczecin | - 31 362 | - 50 000 | - 45 000 | - 50 000 | - 176 362 | - 42 062 |  | - środki unijne – 75 %, środki własne – 25 % |
| - 7. | - Przebudowa ul. Szafera |  | - UM Szczecin | - 38 000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 38 000 | - 0 |  | środki własne |
| - 8. | - Przebudowa układu drogowego wysp (Łasztownia-Kępa Parnicka) |  | - UM Szczecin | - 1 500 | - 20 000 | - 23 968 | - 0 | - 45 468 | - 0 |  | środki własne |
| - 9. | - Przebudowa układu komunikacyjnego (Łasztownia-Kępa Parnicka) |  | - UM Szczecin | - 47 000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 47 000 | - 0 |  | - środki unijne – 75 %, środki własne – 25 % |
| - 10. | - Budowa Trasy Nadodrzańskiej oraz ul. Kolumba |  | - UM Szczecin | - 0 | - 150 000 | - 150 000 | - 0 | - 300 000 | - 0 |  | - środki unijne – 75 %, środki własne – 25 % |
| - 11. | - Budowa ul. Nowoprzestrzennej |  | - UM Szczecin | - 0 | - 100 000 | - 100 000 | - 0 | - 200 000 | - 0 |  | - środki unijne – 75 %, środki własne – 25 % |
| - 12. | - Zakup autobusów miejskich pojedyńczych |  | - SPPK Szczecin- Police sp. z o.o. | - 1 600 | - 2 400 | - 1 600 | - 2 400 | - 8 000 | - 8 000 |  | - RPO WZ Budżet miasta Szczecin i gminy Police - Środki własne |
| - 13. | Zakup autobusów miejskich przegubowych |  | - SPPK Szczecin- Police sp. z o.o. | - 2 200 | - 2 200 | - 3 300 | - 2 200 | - 9 900 | - 11 000 |  |  |
| - 14. | - Kontynuacja wymiany autobusów na spełniające normy Euro |  | - ZDTiM | - 3 000 | - 3 000 | - 3 000 | - 3 000 | - 12 000 | - 12 000 |  | - Środki własne - Fundusze pomocowe |
| - 15. | - Realizacja programu budowy tras rowerowych |  | - UM Szczecin | - 4 645 | - bd | - bd | - bd | - 4 645 | - bd |  | - Środki własne - Fundusze pomocowe |
| - Emisja komunikacyjna Razem |  |  |  | - 148 007 | - 377 720 | - 408 769 | - 57 600 | - 992 096 | - 73 062 |  |  |
| - Zaopatrzenie w ciepło |  |  |  | - 31 935 | - 71 995 | - 34 712 | - 10 722 | - 149 364 | - 5 800 |  |  |
| - Emisja przemysłowa |  |  |  | - 253 | - 378 | - 328 | - 528 | - 1 487 | - 1 311 |  |  |
| - Ochrona powietrza: Razem |  |  |  | - 180 195 | - 450 093 | - 443 809 | - 68 850 | - 1 142 947 | - 80 173 |  |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  | - 180 195 | - 450 093 | - 443 809 | - 68 850 | - 1 142 947 | - 80 173 |  |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  | - bd | - bd | - bd | - bd | - bd | - bd |  |  |

- * 1)Wymiana źródeł ciepła na źródła z większą efektywnością we wszystkich kotłowniach SPS ZOZ „ Zdroje” wraz z modernizacją sieci c.o, c.w.i  ct  przy zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań automatyki do zarządzania energią. 2/ Termomodernizacja budynku hotelowego   ul. Mącznej, piwnic wszystkich obiektów przy ul. Mącznej, Św. Wojciecha i Żołnierskiej oraz stropodachów budynków wraz z wymianą okien pawilonów 2 do 5  przy ul. Mącznej. 3/ Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego z wykorzystaniem  energooszczędnych opraw oświetleniowych z ledowymi źródłami światła szpitala przy ul. Mącznej.  4/ Instalacja solarna dla potrzeb c.w.u. na obiektach przy ul. Mącznej, Św. Wojciecha i Żołnierskiej.

- Tabela 5.3. Gospodarka odpadami - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| - Lp. | - Opis przedsięwzięcia - Gospodarka odpadami | - Jednostki realizujące | - Prognozowane nakłady w tys. zł |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |  |  | - Razem 2013-2016 | - 2017-2020 |  |
| - Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Usunięcie przez uprawnioną firmę pokryć dachowych z płyt eternitowych z części budynków posiadających - tego typu pokrycia dachowe | - Tele – Fonika KABLE |  | - 0 | - 0 | - 40 | - 0 |  | - 40 |  | - 120 | - Środki własne |
| - 2. | - Propagowanie zbiórki odpadów elektrycznych i elektroenergetychnych z gospodarstw domowych wykonywane przez firmy zewnętrzne | - Miasto Szczecin |  | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 |  | - 0 | - Budżet miasta |
| - 3. | - Zakup i rozmieszczenie w budynkach jednorodzinnych kompostowników do selektywnego gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji | Miasto Szczecin |  | - 325 | 325 | 325 | 325 |  | - 1 300 |  | - 0 | - Budżet miasta |
| - 4. | - Badania morfologiczne odpadów | - Miasto Szczecin |  | - 0 | - 0 | - 500 | - 0 |  | - 500 |  | - 500 | - Budżet miasta |
| - 5. | - Likwidacja „dzikich wysypisk”, rekultywacja terenów zdegradowanych | ZDTiM Szczecin |  | - 3 500 | - 3 500 | - 3 500 | - 3 500 |  | - 14 000 |  | - 14 000 | - Budżet miasta |
| Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem |  |  |  | - 3 825 | - 3 825 | - 4 365 | - 3 825 |  | - 15 840 |  | - 14 620 |  |
| - Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego - Wartość inwestycji ogółem: - 711 415 214,65 różnica wydatków ogółem w stosunku do wydatków w latach 2013-2017 wynika z poniesienia części wydatków w latach wcześniejszych (2007-2012) | - ZUO Sp. z o.o. | - 119 757 |  | - 332 031 | - 231 425 | - 0 |  |  | - 683 213 | - 0 | - nakłady ogółem, w tym źródła finansowania: |
|  |  |  | - 0 |  | - 0 | - 0 | - 0 |  |  | - 0 | - 0 | - środki własne |
|  |  |  | - 20 000 |  | - 10 000 | - 10 000 | - 0 |  |  | - 40 000 | - 0 | - środki Miasta |
|  |  |  | - 37 764 |  | - 122 093 | - 81 492 | - 0 |  |  | - 241 349 | - 0 | - środki pomocowe |
|  |  |  | - 42 848 |  | - 137 817 | - 96 775 | - 0 |  |  | - 277 440 | - 0 | - kredyt zaciągany przez podmiot |
|  |  |  | - 19 145 |  | - 62 121 | - 43 158 | - 0 |  |  | - 124 424 | - 0 | - emisja obligacji - pokrycie podatku VAT |
| - 2. | - Budowa Zakładu przetwarzania odpadów przemysłowych i mieszanych odpadów budowlanych | - TERBET | - 0 |  | - 1 000 | - 2000 | - 0 |  |  | - 3000 | - 0 | - Środki własne i środki pomocowe UE |
| - 3. | - Infrastruktura (place, boksy magazynowe, drogi wewnętrzne) do selektywnego zbierania i magazynowania odpadów: szkła opakowaniowego, odpadów budowlanych, odpadów komunalnych gabarytowych, zużytego sprzętu elektr. i elektronicznego | - REMONDIS | - 2 600 |  | - 0 | - 0 | - 0 |  |  | - 2 600 | - 0 | - środki własne + kredyt komercyjny |
| - 4. | - Hala i instalacja sortowania odpadów z selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych i papieru nieopakowaniowego z wyłączeniem szkła | - REMONDIS | - 4 500 |  | - 0 | - 0 | - 0 |  |  | - 4 500 | - 0 | - środki własne + kredyt komercyjny |
| - 5. | - Hala i instalacja mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych z możliwością wytwarzania paliwa alternatywnego | - REMONDIS | - 10 700 |  | - 0 | - 0 | - 0 |  |  | - 10 700 | - 0 | - środki własne + kredyt komercyjny |
| - 6. | - Instalacja biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych z instalacji mechanicznej | - REMONDIS | - 0 |  | - 28 000 | - 0 | - 0 |  |  | - 28 000 | - 0 | - środki własne + pożyczka NFOŚiGW |
| - 7. | - Instalacja do produkcji paliwa RDF | - SITA JANTRA Sp. z o.o. | - B.d. |  | B.d. | B.d. | B.d. |  |  | B.d. | B.d. | - Środki własne i środki pomocowe UE |
| - 8. | - Przebudowa obiektu szpitalnego na magazyn - Odpadów medycznych | - Szpital Szczecin-Zdunowo | - 0 |  | - 1 000 | - 2 000 | - 500 |  |  | - 3 500 | - 0 | - 75% - ś rodki pomoc. - 20% - budżet Woj. - 5% - środki własne |
| - 9. | - Budowa nowych EKOPORTÓW | - Miasto Szczecin | - 70 |  | - 70 | - 70 | - 70 |  |  | - 280 | - 70 |  |
| - Gospodarka odpadami: Razem |  |  |  | - 141 452 | - 365 926 | - 239 860 |  | - 4 395 |  | - 751 623 | - 14 690 |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  | - 137 627 | - 362 101 | - 235 495 |  | - 570 |  | - 735 783 | - 70 |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  | - 3 825 | - 3 825 | - 4 365 |  | - 3 825 |  | - 15 840 | - 14 620 |  |

- Tabela 5.4. Ochrona przed hałasem - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| - Lp. | - Opis przedsięwzięcia - Ochrona przed hałasem | - Jednostki realizujące | - Prognozowane nakłady w tys. zł |  |  |  |  |  |  | - Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 |  | - Razem 2013-2016 | - 2017-2020 |  |
| - Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Wprowadzanie zapisów do miejscowych planów zagosp. przestrzennego sprzyjających ograniczeniu zagrożenia hałasem – na bieżąco | UM Szczecin | - W trakcie opracowywania planów |  |  |  |  |  |  | - Środki własne |
| - 2. | - Przygotowanie Programu Ochrony przed Hałasem, na podstawie wyników z II edycji Mapy akustycznej dla Szczecina – zakończenie zadania | UM Szczecin | - 0 | - 200 | - 0 | - 0 | - 200 |  | - 0 | - Środki własne |
| - 3. | - Przygotowanie II edycji Mapy akustycznej dla Szczecina | UM Szczecin | - 0 | - 50 | - 0 | - 0 | - 50 |  | - 0 | - Środki własne |
| - Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem |  |  | - 0 | - 250 | - 0 | - 0 | - 250 |  | - 0 |  |
| - Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Zakup nowego taboru tramwajowego, niskopodłogowego | - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | - 80 016 (12 wagonów) | - 66 680 - (10 wagonów) | - bd | - bd |  | - 146 696 | - 51 300 | - Środki własne, - Fundusz Spójności POIiŚ |
| - 2. | - Zakup używanego taboru tramwajowego, typu TATRA | - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | - 1 042 - (24 wagony) | - 304 - (7 wagonów) | - bd | - bd |  | - 1 346 | - bd | - Środki własne |
| - 3. | - Modernizacja starego taboru tramwajowego, typu 105N | - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | - 6 113 - (4 wagony) | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 6 113 | - 0 | - EFRR RPO WZ - 2007-2013 |
| - 4. | - Modernizacja infrastruktury torowo-sieciowej | - UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | - 40 000 | - 40 000 | - 40 000 | - 40 000 |  | - 160 000 | - 160 000 | - Środki własne miasta i unii europejskiej |
| - 5. | - Budowa ekranów akustycznych: - (w tym ul. Jagiellońska – Szpital MSW) | - UM Szczecin - ZDTiM | - 600 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 600 | - 0 | - Środki własne |
| - 6. | - Przebudowa torowisk | - UM Szczecin | - 41 796 | - 43 923 | - 30 000 | - 0 |  | - 115 719 | - 250 000 | - Środki własne, środki pomocowe UE |
| - 7. | - „Rozbudowa i modernizacja trasy tramwajowej na Osiedlu Gumieńce” Wydłużenie trasydo nowej pętli tramwajowo-autobusowej przy ul. Hrubieszowskiej. | - UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 50 000 | - Środki własne, środki pomocowe UE |
| - 8. | - „Budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Mieszka I do kampusu uniwersyteckiego i cmentarza przy ul. Bronowickiej” wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (parking Park&Ride, węzeł przesiadkowy, itd.) | - UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 70 000 | - Środki własne, środki pomocowe UE |
| - 9. | - „Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: 26 Kwietnia, Taczaka do pętli przy ul. Szafera i al. Wojska Polskiego” wraz z węzłami przesiadkowymi, parkingami Park&Ride i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą | - UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 80 000 | - Budżet miast i środki UE. Odcinek od ul. Sosabowskiego do al. Wojska Polskiego na etapie Studium techniczno-ekonomicznego. |
| - 10. | - „Budowa linii tramwajowej od pętli przy ul. Arkońskiej do al. Wojska Polskiego” | - UM Szczecin, Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 80 000 | - Środki własne, środki pomocowe UE |
| - Ochrona przed hałasem: Ogółem |  |  | - 169 567 | - 151 157 | - 70 000 | - 40 000 |  | - 430 724 | - 741 300 |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia poza inwestycyjne: Razem |  |  | - 0 | - 250 | - 0 | - 0 |  | - 250 | - 0 |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne Razem |  |  | - 169 567 | - 150 907 | - 70 000 | - 40 000 |  | - 430 474 | - 741 300 |  |

- Tabela 5.5. Pola elektromagnetyczne	- przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| - Lp. |  | - Opis przedsięwzięcia |  | - Jednostki realizujące | - Prognozowane nakłady w tys. zł |  |  |  |  |  | - Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - Ogółem 2013-2016 | - 2017-2020 |  |
| - Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. |  | - Prowadzenie cyklicznych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych |  | - WIOŚ Szczecin | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 8 | - 8 | - WFOŚiGW, Budżet państwa |
| - 2. |  | - Wprowadzanie do m.p.z.p. zapisów dot. pól elektromagnetycznych |  | - UM Szczecin | - Realizacja w trakcie opracowywania planów |  |  |  |  |  | - Środki miasta |
| - Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem |  |  |  |  | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 8 | - 8 |  |
| - Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Zakup aparatury do pomiarów kontrolnych poziomów pół elektromagnetycznych (analizator widma) |  | - WIOŚ Szczecin |  | - 0 | - 150 | - 0 | - 0 | - 150 | - 0 | - Fundusze unijne |
| - Przedsięwzięcia inwestycyjne: Razem |  |  |  |  | - 0 | - 150 | - 0 | - 0 | - 150 | - 0 |  |
| - Pola elektromagnetyczne: Razem |  |  |  |  | - 2 | - 152 | - 2 | - 2 | - 158 | - 8 |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  |  | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 8 | - 8 |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  |  | - 0 | - 150 | - 0 | - 0 | - 150 | - 0 |  |

- Tabela 5.6. Poważne awarie i inne zagrożenia środowiska - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| - Lp. | - Opis przedsięwzięcia | - Jednostki realizujące | - Prognozowane nakłady w tys. zł |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 |  | - 2016 | - Ogółem 2013-2016 |  |  | - 2017-2020 |  |
| - Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Rozbudowa systemu łączności w Centrum Zarządzania Kryzysowego (TETRA) | - UM Szczecin | - 2 200 | - 2 200 | - 2 200 |  | - 0 | - 6 600 |  |  | - 0 | - Środki miasta |
| - 2. | - Usuwanie skutków zagrożeń środowiska (w razie potrzeby) | - UM Szczecin | - 50 | - 50 | - 50 |  | - 50 | - 200 |  |  | - 200 | - Środki miasta |
| - 3. | - Kontrola pojazdów do transportu materiałów niebezp. | - Policja, Insp. Transp. Drogowego | - Koszty w ramach obowiązków służbowych |  |  |  |  |  |  |  |  | - Środki własne |
| - 4. | - Wyznaczenie optymalnych drogowych tras transportu substancji niebezpiecznych, | - Administracja wojewódzka - Prezydent Miasta | - Koszty w ramach obowiązków służbowych |  |  |  |  |  |  |  |  | - Środki własne |
| - 5. | - Edukacja społeczeństwa w zakresie właściwych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożenia | - UM Szczecin | - Koszty w ramach obowiązków służbowych |  |  |  |  |  |  |  |  | - Środki miasta |
| - Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem |  |  | - 2 250 | - 2 250 | - 2 250 | - 50 |  |  | - 6 800 | - 200 |  |  |
| - Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych KM PSP | - UM Szczecin | - 1 500 | - - | - - | - - |  |  | - 1 500 | - - |  | - Środki miasta |
|  | - Zakup wag samochodowych - pomiary mas i nacisków pojazdów przeciążonych (działania przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa na drogach i ochrony środowiska) | - Inspekcja Transportu Drogowego | - 180 | - 180 | - 180 | - 180 |  |  | - 720 | - - |  | - Środki własne |
| - 2. | - Doposażenie Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie w sprzęt kontrolno – pomiarowy pozwalający zapobiegać poważnym awariom ( dymomierz, sonometr, dawkomierz osobisty, zestaw do kontroli paliwa) | - Inspekcja Transportu Drogowego | - 292 | - 0 | - 0 | - 0 |  |  | - 292 | - 0 |  | - Środki własne |
| - Przedsięwzięcia inwestycyjne: Razem |  |  | - 1 972 | - 180 | - 180 | - 180 |  |  | - 2 512 | - 0 |  |  |
| - Poważne awarie: Razem |  |  | - 4 222 | - 2 430 | - 2 430 | - 230 |  |  | - 9 312 | - 200 |  |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  | - 2 250 | - 2 250 | - 2 250 | - 50 |  |  | - 6 800 | - 200 |  |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  | - 1 972 | - 180 | - 180 | - 180 |  |  | - 2 512 | - 0 |  |  |

- Tabela 5.7. Dziedzictwo przyrodnicze i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013 	– 2016

| - Lp. | - Opis przedsięwzięcia - Dziedzictwo przyrodnicze | - Jednostki realizujące | - Prognozowane nakłady w tys. zł |  |  |  |  |  |  |  |  | - Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 | - 2014 |  | - 2015 | - 2016 |  |  | - Ogółem 2013-2016 | - 2017-2020 |  |
| - Zagadnienie: Ochrona przyrody i krajobrazu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Tworzenie nowych pomników przyrody, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych. | - Rada Miasta Szczecin | - 5 | - 5 | - 5 |  |  | - 5 | - 20 |  | - 20 | - Środki Miasta |
| - 2. | - Bieżąca realizacja zadań ochronnych w rezerwacie „Zdroje” | - UM Szczecin | - 15 | - 15 | - 15 |  |  | - 15 | - 60 |  | - 60 | - Środki Miasta |
| - 3. | - Bieżąca pielęgnacja pomników przyrody na terenie lasów miejskich | - UM Szczecin | - 50 | - 50 | - 50 |  |  | - 50 | - 200 |  | - 200 | - Środki Miasta |
| - 4. | - Inwentaryzacja oraz zabezpieczanie i ochrona znanych zimowisk nietoperzy na terenie miasta | - UM Szczecin, - Chiropteolodzy | - 25 | - 25 | - 25 |  |  | - 25 | - 100 |  | - 100 | - Środki Miasta |
| - 5. | - Opracowanie dokumentacji oraz aktywna ochrona siedlisk naturowych na terenach lasów miejskich | - UM Szczecin | - 25 | - 0 | - 0 |  |  | - 0 | - 25 |  | - 25 | - Środki Miasta |
| - 6. | - Rygorystyczne stosowanie zasad w zagospodarowaniu obszarów (zgodnych z dyspozycjami przyrodniczymi danego terenu), zwłaszcza w lokalizacji funkcji uciążliwych lub szkodliwych dla człowieka i środowiska. | - UM Szczecin | - W ramach działań służbowych. |  |  |  |  |  |  |  |  | - Środki Miasta |
| - Ochrona przyrody i krajobrazu: Razem |  |  | - 120 | - 95 | - 95 |  |  | - 95 | - 405 |  | - 405 |  |
| - Zagadnienie: Ochrona i zrównoważony rozwój lasów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Realizacja zabiegów odnowieniowych i pielęgnacyjnych w Lasach Państwowych zgodnie z planem urządzenia lasu | - Nadleśnictwo Gryfino, Kliniska, Trzebież | 161 (128,2 ha) | 159 (130,5 ha) |  | 150 (125,0 ha) | 155 (125,0 ha) |  |  | - 625 | PUL-600 | Środki własne Lasów Państwowych |
| - 2. | Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji na lata 2017-2020 PUP i POP | - Nadleśnictwo Kliniska | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - 0 | PUL-1000 POP- 35 | Środki własne Lasów Państwowych |
| - 3. | Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji na lata 2017-2020 PUP i POP | - Nadleśnictwo Trzebież | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | - 0 | PUL-1100 POP - 40 | Środki własne Lasów Państwowych |
| - 4. | Przygotowanie i wdrożenie dokumentacji na lata 2017-2020 PUP i POP | - Nadleśnictwo Gryfino | - 0 | - 0 |  | - 0 | - 0 |  |  | - 0 | PUL- 1200 POP - 40 | Środki własne Lasów Państwowych |
| - 5. | - Renowacja parku leśnego i terenów zielonych Szpitala Zdunowo | - Szpital, Szczecin-Zdunowo | - 0 | - 450 |  | - 900 | - 1800 |  |  | - 3 150 | - 1 350 | - 75% - środki UE 20% - budżet Wojew. 5% - środki własne |
| - 6 | - Realizacja zadania ochrony czynnej płazów. Przenoszenie płazów w okresie migracji na terenach potencjalnej śmiertelności (m. in. PL Zdroje) - projekt coroczny połączony z wyłapywaniem płazów i zmianą organizacji ruchu | - UM Szczecin - ZUK-Lasy Miejskie | - 7 | - 7 |  | - 7 | - 7 |  |  | - 28 | - 28 | - Budżet miasta |
| - 7. | - Opracowanie Programu Ochrony Przyrody dla lasów miejskich wraz z inwentaryzacją siedlisk Natura 2000 i projektem prac ochronnych (kontynuacja). | - UM Szczecin ZUK-Lasy Miejskie | - 5 | - 0 |  | - 0 | - 0 |  |  | - 5 | - 0 | - Budżet miasta |
| - 8. | - Realizacja zadań z Planu Ochrony Rezerwatu Zdroje | - UM Szczecin | - 10 | - 10 |  | - 10 | - 10 |  |  | - 40 | - 40 | - Budżet miasta - WFOŚiGW |
| - 9. | - Realizacja zadań z zakresu Programu Ochrony Przyrody dla lasów miejskich | - UM Szczecin | - 10 | - 10 |  | - 10 | - 10 |  |  | - 40 | - 40 | - Budżet miasta - WFOŚiGW |
| - 10. | - Projekt „Ochrona, promocja i turystyczne zagospodarowanie lasów miejskich | - UM Szczecin | - 400 | - 0 |  | - 0 | - 0 |  |  | - 400 | - 0 | - 75% - środki UE 25% - środki własne |
| - 11. | - Program ochrony bioróżnorodności w lasach miejskich | - UM Szczecin | - 120 | - 0 |  | - 0 | - 0 |  |  | - 120 | - 0 | - 75% - środki UE 25% - środki własne |
| - 12. | - Wzbogacanie bioróżnorodności w obszarach Natura 2000 w lasach miejskich | - UM Szczecin | - 280 | - 0 |  | - 0 | - 0 |  |  | - 280 | - 0 | - 75% - środki UE 25% - środki własne |
| - 13. | - Przystosowanie dróg leśnych do ruchu pieszo-rowerowego | - UM Szczecin ZUK-Lasy Miejskie | - 200 | - 0 |  | - 0 | - 0 |  |  | - 200 | - 0 | - 75% - środki UE 25% - środki własne |
| - Ochrona i zrównoważony rozwój lasów: Razem |  |  | - 1 032 | - 477 |  | - 927 | - 1 827 |  |  | - 4 263 | - 1 458 |  |

- Tabela 5.7. Dziedzictwo przyrodnicze i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, c.d.

| - Lp. | - Opis przedsięwzięcia - Dziedzictwo przyrodnicze | - Jednostki realizujące |  | - Prognozowane nakłady w tys. zł |  |  |  |  |  |  | - Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 |  | - Ogółem 2013-2016 | - 2017-2020 |  |
| - Zagadnienie: Utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - A. Program konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Realizacja „Programu konserwacji i bieżącego utrzymania istniejących terenów zieleni” (w tym przyulicznej w pasach drogowych) | - UM Szczecin - ZUK, - ZDiTM |  | - 2 500 | - 400 | - 400 | - 400 |  | - 3 700 | - 1 600 | - Środki miasta |
| - 3. | - Bieżące utrzymanie i konserwacja istniejącej zieleni w mieście | - UM Szczecin - ZUK, |  | - 6 000 | - 6 000 | - 6 000 | - 6 000 |  | - 24 000 | - 24 000 | - Środki miasta |
| - 4. | - Konserwacja i bieżące utrzymanie terenu Cmentarza Centralnego i pozostałych cmentarzy | - ZUK |  | - 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |  | - 12 800 | - 13 200 | - Środki miasta |
| - B. Program rozwoju terenów zieleni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5. | - Program „Zielone Podwórka Szczecina” | - UM Szczecin |  | - 600 | - 600 | - 600 | - 600 |  | - 2 400 | - 2 400 | - Środki miasta |
| - 6. | - Program Małych Ulepszeń | - UM Szczecin – jedn. zarządzające komunalnym zasobem mieszk. |  | - 13 | - bd | - bd | - bd |  | - 13 | - bd | - Środki jednostek zarządzających komunalnym zasobem mieszkaniowym |
| - Przedsięwzięcia pozainwestycyjne: Razem |  |  |  | - 12 313 | - 10 200 | - 10 200 | - 10 200 |  | - 42 913 | - 42 200 |  |
| - Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Modernizacja Parku Kasprowicza |  | - UM Szczecin - ZUK | - 2 500 | - 0 | - 0 | - 0 | - 2 500 |  | - 0 | - Ok. 50% środki miasta - OK. 50% Środki pomocowe |
| - 2. | - Ogród botaniczny |  | - UM Szczecin - ZUK | - bd | bd | bd | bd | bd |  | bd | - Ok. 50% środki miasta - OK. 50% Środki pomocowe |
| - 3. | - Zagospodarowanie terenów geodezyjnych na tereny zieleni |  | - UM Szczecin - ZUK | - 2 000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 2 000 |  | - 0 | - Ok. 50% środki miasta - OK. 50% Środki pomocowe |
| - 4. | - Utworzenie ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt |  | - UM Szczecin - ZUK | - bd | bd | bd | bd | bd |  | bd | - Ok. 50% środki miasta - OK. 50% Środki pomocowe |
| - Przedsięwzięcia inwestycyjne: Razem |  |  |  | - 4 500 | - 0 | - 0 | - 0 | - 4 500 |  | - 0 |  |
| - Utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej: Razem |  |  |  | - 16 813 | - 10 200 | - 10 200 | - 10 200 | - 47 413 |  | - 41 200 |  |
| - Dziedzictwo przyrodnicze i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody: RAZEM |  |  |  | - 17 965 | - 10 772 | - 11 222 | - 12 122 | - 52 081 |  | - 43 063 |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia inwestycyjne |  |  |  | - 4 500 | - 0 | - 0 | - 0 | - 4 500 |  | - 0 |  |
| - W tym: Przedsięwzięcia pozainwestycyjne |  |  |  | - 13 465 | - 10 772 | - 11 222 | - 12 122 | - 47 581 |  | - 43 063 |  |

- Tabela 5.8. Edukacja ekologiczna - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016

| - Lp. | - Opis przedsięwzięcia | - Jednostki realizujące | - Prognozowane nakłady w tys. zł |  |  |  |  |  | - Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - Ogółem 2013-2016 | - 2017-2020 |  |
| - Działania systemowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Aktualizacja Miejskiego Programu Edukacji Ekologicznej | - UM Szczecin | - 0 | - 0 | - 0 | - 15 | - 15 | - 0 | - WFOŚiGW, Środki Miasta |
| - Edukacja formalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Warsztaty/seminaria/wykłady poszerzające wiedzę nauczycieli i młodzieży na tematy związane z ochroną środowiska. | - NGO, - CDiDN, - Uczelnie Wyższe, - UM Szczecin, Pałac Młodzieży, szkolne schroniska młodzieżowe, domy kultury | - 60 | - 60 | - 60 | - 60 | - 240 | - 240 | - WFOŚiGW, Środki Miasta |
| - 2. | - Wsparcie konkursów wiedzy ekologicznej w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. |  | - 30 | - 30 | - 30 | - 30 | - 120 | - 120 | - WFOŚiGW, Środki Miasta |
| - 3. | - Prowadzenie cyklicznych działań edukacyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach cennych przyrodniczo, np. organizacja pikników ekologicznych i wycieczek połączonych z pogadankami nt. ochrony przyrody, udostępnianie i promowanie ścieżek przyrodniczych, itp. |  | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 | - 400 | - 400 | - WFOŚiGW, Środki Miasta |
| - 4. | - Prowadzenie przedszkolnej i szkolnej edukacji ekologicznej w zakresie ochrony przyrody i środowiska naturalnego. Dzieci zapoznają się z problematyką odpadów, wykorzystaniem energii odnawialnej, ochrony lasów, wód, klimatu, itp. głównie poprzez gry i zabawy w terenie. |  | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | - 80 | - 80 | - WFOŚiGW, Środki Miasta |
| - 5. | - Prowadzenie ośrodków (centrów) edukacji ekologicznej i turystycznej dla uczniów szczecińskich szkół. | - NGO, - UM Szczecin, Pałac Młodzieży, szkolne schroniska młodzieżowe | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 200 | - 200 | - WFOŚiGW, Środki Miasta |
| - 6. | - Organizacja wycieczek dzieci i młodzieży do ujęć wody, oczyszczalni ścieków, rezerwatów przyrody, itp. | - ZWiK Sp. z o.o., NGO, Szkoły, Przedszkola, - UM Szczecin, szkolne schron. młodzież. | - 20 | - 15 | - 15 | - 15 | - 65 | - 80 | - WFOŚiGW, Środki Miasta |

- Tabela 5.8.  Edukacja ekologiczna - przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w latach 2013-2016, c.d.

| - Lp. | - Opis przedsięwzięcia | - Jednostki realizujące | - Prognozowane nakłady w tys. zł |  |  |  |  |  | - Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2013 | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - Ogółem 2013-2016 | - 2017-2020 |  |
| - Edukacja nieformalna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Systemat. weryfikacja danych nt. stanu środowiska w mieście i podejm. działaniach na rzecz jego ochrony (na stronie intern. UM) | - NGO, - UM Szczecin | - W ramach działań urzędu |  |  |  |  |  | - Środki Miasta |
| - 2. | - Organizacja prelekcji oraz konkursów dla mieszkańców miasta w celu zachęcania do ekologicznego stylu życia. | - NGO, - UM Szczecin, Rady Osiedli | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | - 100 | - 100 | - WFOŚiGW, - Środki Miasta |
| - 3. | - Cykliczna edycja programów / artykułów informujących o stanie środowiska w mieście i działaniach na rzecz jego ochrony (programy z udziałem przedstawicieli miasta i organizacji pozarządowych) | - Lokalne media, NGO, - UM Szczecin | - W ramach działań urzędu |  |  |  |  |  | - Środki Miasta |
| - 4. | - Organizowanie konkursów (reporterskich, fotograf., itp.) oraz współrealizacja i edycja filmów ukazujących stan środow. w mieście oraz dział. na rzecz jego poprawy | - Lokalne massmedia, NGO, - UM Szczecin | - 25 | 25 | 25 | 25 | - 100 | - 100 | - WFOŚiGW, Środki Miasta |
| - 5. | - Promowanie ścieżek przyrodniczych i obszarów cennych przyrodniczo itp. poprzez wydawanie materiałów edukacyjnych oraz wydawanie ulotek informacyjnych nt. proekol. zachowań konsumenckich, oszczędzania wody i energii, korzystania z publicznych środków transportu, segregacji odpadów, itp. | - NGO, Nadleśnictwa, UM Szczecin, Pałac Młodzieży, szkolne schroniska młodzieżowe | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 200 | - 200 | - WFOŚiGW, Środki Miasta |
| - 6. | - "Edukacja dla Natury" - realizacja w Szczecinie programu edukacyjnego nt. obszarów Natura 2000 | - UM Szczecin | - 310 | - 0 | - 0 | - 0 | - 310 | - 0 | - 75% - środki UE 25% - środki własne |
| - Edukacja ekologiczna: Razem |  |  | - 690 | - 375 | - 375 | - 310 | - 1 830 | - 520 |  |