Załącznik nr 5 do SIWZ

UMOWA

NR  .....................

zawarta w dniu .................................................... w Szczecinie  pomiędzy:

- Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 ul.Policka 3 Szczecin

reprezentowaną przez:

-   Dyrektora – Irenę Główczyńską

działającego na podstawie Upoważnienia  ................

Prezydenta Miasta Szczecina z dnia ......................

zwaną dalej Zamawiającym,  a

2)   nazwa podmiotu : ..................................................................................................................

forma prawna :     ...................................................................................................................

adres siedziby :    ....................................................................................................................

numery identyfikacyjne :  NIP  .........................,………..   REGON ....................................

Nr KRS ..........................................................................................

reprezentowaną przez:

..................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym, zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z  2004 r. Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami ).

§ 1

1.   Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

likwidacja barier architektonicznych w łazienkach, dostosowanie sanitariatów do potrzeb wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie w ramach programu „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej” dofinansowywanego ze środków PFRON

- Zakres przedmiotu umowy określają: projekt architektoniczno-budowlany(zał nr 6. do SIWZ),  przedmiar robót (zał nr 7 do SIWZ) i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót(zał nr 8 do SIWZ),  opracowane  przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA „MILO7” mgr inż. arch. Miłosz Stachera, ul. Grochowa 18/5 71-741 Szczecin

i  udostępnione  Wykonawcy  wraz  z dokumentacją  przetargową

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i uznaje ją za

podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązuje się  do wykonania   wszelkich innych  prac towarzyszących

potrzebnych do zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2

1.   Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe :

brutto w wysokości :   .....................................................................................................

/ słownie:   ......................................................................................................................./,

zgodnie z ofertą cenową Wykonawcy  stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2.   Numer rachunku i nazwa banku Wykonawcy dla dokonywania płatności wynikających

z umowy : .............................................................. ……………………………………..

3.   Każda zmiana siedziby podmiotu, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON

wymaga natychmiastowego pisemnego  informowania Zamawiającego.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją

przedmiotu umowy.

§ 3

1. Strony  dokonują podziału przedmiotu umowy na etapy będące jednocześnie przedmiotami

odbiorów częściowych. Podział na etapy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy,

stanowiący  równocześnie harmonogram realizacji i finansowania robót.

2. Odbiór częściowy oraz odbiór końcowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru

częściowego oraz bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, podpisanego przez

strony bez zastrzeżeń.

3.  Do protokołu odbioru Wykonawca  zobowiązany jest  dołączyć  dokumenty świadczące

o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do obrotu i stosowania w budownictwie,

oświadczenie  kierownika budowy o zastosowanych materiałach oraz dokument

stwierdzający sposób zagospodarowania odpadów powstałych przy realizacji zamówienia.

§ 4

1. Termin wykonania przedmiotu umowy nie dłużej niż 40 dni kalendarzowych

od dnia przekazania placu budowy.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne.

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu

gwarancji na przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi            36         miesięcy,

licząc od daty odbioru końcowego. Warunki gwarancji stanowią załącznik nr 3. do

do  niniejszej umowy.

- Okres rękojmi za wady  fizyczne równy  okresowi gwarancji  rozpoczyna się z dniem

podpisania protokołu końcowego odbioru robót i przekazania do eksploatacji i upływa

w dniu wygaśnięcia gwarancji .

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na urządzenia ( sprzęt ) zgodnie z  okresem gwarancji producenta i zobowiązuje się do wykonania wszelkich roszczeń Zamawiającego z tytułu tych gwarancji na własny koszt.

§ 5

- Zamawiający  zobowiązuje się:

- przekazać protokolarnie  Wykonawcy plac budowy,

- dokonać odbioru wykonanych prac,

- zapewnić zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty przez .........................................

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania

z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji określonego zadania.

- Inspektorem Nadzoru ustanowionym przez Zamawiającego będzie:

branża budowlana   -     ..........................................................................................................

4.   Inżynierem Kontraktu ustanowionym przez Zamawiającego będzie:

...............................................................................................................................................

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1, w terminie,

z należytą  starannością oraz zgodnie z postanowieniami umowy.

2.   W szczególności Wykonawca zobowiązuje się :

- przejąć front robót i przygotować się do realizacji przedmiotu umowy, w tym:

- wyposażyć zaplecze budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są

niezbędne dla lub podczas wykonywania robót,

- doprowadzić na swój koszt niezbędne media (woda, energia elektryczna, energia

cieplna, itp.) oraz pokryć koszty ich poboru,

- oznaczyć teren budowy lub inne miejsca, na których, pod którymi lub przez które mają

być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny  i miejsca

udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako

stanowiące część placu budowy,

- zapewnić pełną ochronę i zabezpieczenie terenu budowy,

- Przestrzegać przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i informacji wymaganych przepisami,

- Podjąć wszelkie kroki dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu

- uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych

- ujemnych skutków, związanych z działaniem Wykonawcy.

- 4)   Utrzymać teren budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco usuwać zbędne

- materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp.,

- 5)  Roboty w czasie trwania roku szkolnego wykonywać ze szczególną  ostrożnością,

- w czasie  uzgodnionym z dyrekcją szkoły.

- 6)   Po zakończeniu robót usunąć, na własny koszt, poza teren budowy wszelkie urządzenia

- tymczasowe,  zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót  nadający się do

- użytkowania, w stanie uporządkowanym,

- Na uzasadnione żądanie Zamawiającego przerwać roboty na budowie, a jeżeli zgłoszona

- zostanie taka potrzeba - zabezpieczyć wykonane roboty przed ich zniszczeniem,

- 8)   Realizować roboty w kolejności i terminach wynikających z harmonogramu robót,

- 9)   Zawiadamiać  Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej i wadach

- jakościowych materiałów,

- Przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy po uprzednim sprawdzeniu poprawności

- jego wykonania,

- 11)  Usunąć niezwłocznie ujawnione usterki,

- 12)   Wykonać na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu

- sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone

- do sprawdzenia przed ich zakryciem, a także dokonać prób niszczących wykonanych

- robót (odkucia, wycinki, itp.),

13 ) Wykonać próby i sprawdzenia  przewidziane warunkami technicznymi  wykonania

i odbioru robót budowlano-montażowych.

14)  Wszystkie materiały zastosowane  podczas remontu  powinny posiadać obowiązujące  świadectwa stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie,

a w szczególności w budynkach użyteczności publicznej.

- Wykonawca w trakcie zamówienia, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych ( odpadów betonowych, ziemi, gruzu budowlanego ) odzyskowi, a  jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn  ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

3.  Kierownikiem budowy ustanowionym przez Wykonawcę będzie:

............................................... nr uprawnień budowlanych ................ z roku ........

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi i z własnych materiałów  cały zakres rzeczowy robót.

§ 8

- Wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Załącznik do polisy stanowić muszą warunki ubezpieczenia i dowód wpłaty składki za polisę.

Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie może być niższa niż 200.000,00 zł

§ 9

Wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu, jeśli w toku wykonania robót strony uzgodniły:

1)  zmianę sposobu przeprowadzenia robót lub użycie innych materiałów powodujących

obniżenie wartości robót,

2) ograniczenia zakresu robót lub wprowadzenie robót zamiennych o niższej wartości niż

przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowej.

§ 10

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie

zmienia  wynagrodzenia umownego, określonego w § 2, ust 1. Podstawą wprowadzenia

robót zamiennych jest protokół konieczności  robót zamiennych zatwierdzony przez

inspektora nadzoru i Wykonawcę.

§ 11

1. Zapłata będzie realizowana na podstawie faktur częściowych i protokołu odbioru robót

częściowych podpisanego przez inspektora nadzoru oraz faktury końcowej

i bezusterkowego protokołu odbioru końcowego wykonania robót podpisanego przez

inspektora nadzoru. Faktury częściowe będą  wystawiane zgodnie z zatwierdzonym

harmonogramem rzeczowo- finansowym, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej

umowy. Kwota wynikająca z faktury końcowej nie może być mniejsza niż 30 % wartości

przedmiotu umowy. Faktury częściowe i faktura końcowa powinny zawierać

potwierdzenie przez inspektora nadzoru zgodności z  załączonymi do nich odpowiednio

protokołami odbioru częściowymi i końcowym.

2. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatności bieżących faktur w całości

lub w części, w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy   z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy.

3.  Płatnikiem faktur  jest : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

4.  Terminy płatności należności:

rozliczenie częściowe i końcowe - 16 dni od daty odbioru faktury wraz z bezusterkowym

protokołem odbioru robót lub protokołem stwierdzającym usunięcie usterek ujawnionych

podczas odbioru robót  przez ......................................

5.  Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego .......................................

6.  Zamawiający oświadcza, że:

- upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego.

- Płatnik posiada numer identyfikacji podatkowej NIP  851-16-33-437

§ 12

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie

zobowiązania, na niżej opisanych zasadach.

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości

0,3% wynagrodzenia umownego w okresie kolejnych  dni kalendarzowych

zwłoki, liczone za każdy dzień zwłoki,

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji

w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za

każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego albo za odstąpienie

od  umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w

wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

3. W  przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy

zastrzeżone kary umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia

uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień

zwłoki, staje się wymagalne:

1)   za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki - w tym dniu,

- za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki - odpowiednio w każdym z tych dni.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy, mają zastosowanie  przepisy kodeksu cywilnego.

§ 14

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy,

jeden dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                    WYKONAWCA :

Załącznik 3 do umowy

# Warunki gwarancji

## Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace polegające na:

Likwidacji barier architektonicznych w łazienkach, dostosowanie sanitariatów do potrzeb wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Szczecinie

i zobowiązuje się do usunięcia wad fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją.

- Termin udzielonej gwarancji wynosi   36   miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

- Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku  z wystąpieniem wady.

- Zamawiającego reprezentuje  Dyrektor SOSW nr 1

- Zamawiający zobowiązuje się użytkować wykonany obiekt zgodnie z przeznaczeniem.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny.

- W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub szkodą o bardzo dużych rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

- Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający  zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie  pisemnie w drodze listu poleconego  potwierdza wystąpienie wady.

- W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający

może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten  uzgodnić z Zamawiającym.

- Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie

o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

WYKONAWCA: